EDT PARA INICIALIZAR EL ERS
AurelIA - Gold Fields II

Estructura de Desglose Técnico, contexto funcional, arquitectura, módulos, ERD segmentados y forma de trabajo asistida por IA

Versión 0.1 - Documento base para equipo de desarrollo, diseño e integración

Propósito: Este documento no reemplaza al ERS final. Su objetivo es dar una estructura sólida para escribirlo, alinear al equipo y estandarizar cómo se debe pedir trabajo a agentes de IA, Figma Make, backend, frontend y QA.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | AurelIA / Gold Fields II |
| Tipo de documento | EDT para construcción del ERS y guía operativa de iteración con IA |
| Audiencia | Equipo de desarrollo, diseño UX/UI, QA, arquitectura y líderes técnicos |
| Base técnica | Monorepo pnpm workspaces + Turborepo, NestJS, TypeORM, PostgreSQL, React/Vite, Expo, @aurelia/contracts |
| Enfoque | Construcción incremental sobre contratos compartidos, entidades transversales, workflows, evidencias, dashboards y módulos ambientales |

# Índice ejecutivo

1. Propósito del EDT y relación con el ERS

2. Contexto funcional de AurelIA

3. Decisiones arquitectónicas obligatorias

4. Mapa de aplicaciones y paquetes del monorepo

5. Alcance modular del sistema

6. EDT del proyecto y entregables esperados

7. ERD segmentados para comprensión del dominio

8. Playbook de trabajo asistido por IA

9. Matriz de documentos .md que debe leer cada solicitud

10. Plantillas de prompts por tipo de tarea

11. Secuencias de validación y comandos

12. Definition of Done por tipo de cambio

13. Riesgos, decisiones abiertas y recomendaciones

14. Anexos: fuentes, Mermaid snippets y checklist operativo

# 1. Propósito del EDT y relación con el ERS

Este EDT organiza el contenido que debería contener el ERS de AurelIA y define una forma de trabajo para que el equipo pueda iterar con IA sin perder coherencia arquitectónica. El foco no es solo documentar funcionalidades, sino también dejar claro cómo se deben solicitar, validar e integrar cambios en un monorepo con contratos compartidos, backend modular y frontends web/móviles desacoplados.

| Objetivo | Qué debe resolver |
| --- | --- |
| Alinear contexto | Que cualquier desarrollador entienda qué es AurelIA, qué módulos existen y cómo se relacionan. |
| Definir arquitectura de trabajo | Explicar por qué se usa monorepo, @aurelia/contracts, TypeORM, PostgreSQL, servicios por dominio y módulos independientes. |
| Guiar iteración con IA | Indicar qué documentos leer, cómo formular prompts, qué restricciones aplicar y qué comandos ejecutar antes de entregar. |
| Preparar el ERS | Servir como esqueleto para el ERS formal: alcance, actores, requerimientos, datos, integraciones, reglas y criterios de aceptación. |
| Evitar deuda temprana | Prevenir duplicación de tipos, componentes no responsivos, entidades acopladas al frontend, migraciones inconsistentes y prompts ambiguos. |

Criterio rector: Aunque algunas fases estén avanzando en paralelo, el ERS debe mantener una separación clara entre base transversal, módulos operativos, reportabilidad, dominios regulatorios e IA. La IA debe acelerar la implementación, no saltarse contratos, pruebas ni validación de arquitectura.

# 2. Contexto funcional de AurelIA

AurelIA es una plataforma ambiental centralizada para la gestión de controles críticos, inspecciones, incidentes, evidencias, flujos de aprobación, reportabilidad, alertas y asistencia con IA. La plataforma combina una web central por roles, aplicaciones móviles de terreno y una API común con base de datos transaccional.

| Dominio | Descripción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inspecciones ambientales | Gestión de inspecciones, hallazgos, seguimientos S1/S2/S3, evidencias, cierre y exportación PDF. | Trazabilidad end-to-end desde registro hasta cierre verificado. |
| Incidentes ambientales | Registro de incidente, Flash Report, clasificación nivel 0-5, SLA, validación, acciones inmediatas, ICAM/5 Por Qué y cierre. | Gestión controlada de incidentes con dashboard y difusión. |
| MUE y controles críticos | MUE1-MUE6, controles críticos, ítems de verificación, autoevaluaciones, responsables y evidencias. | Monitoreo de cumplimiento por área, MUE y responsable. |
| SPR | Reporte mensual de parámetros ambientales/operacionales, evidencias SOX, aprobaciones y consolidación. | Consolidación auditable y trazable de 51 parámetros. |
| Impuesto verde / emisiones | Catastro de fuentes fijas, niveles de actividad, factores de emisión, cálculos y reportes normativos. | Reportabilidad dinámica SISAT/RUEA/Impuesto Verde. |
| Reportabilidad | Dashboards interactivos por año, mes, trimestre, gerencia, empresa, estado, nivel, tipo y MUE. | Visibilidad operacional y ejecutiva. |
| IA futura | Asistencia para clasificación, validación documental/visual, priorización, reincidencias y generación de informes. | IA como apoyo validado por usuario responsable, no como verdad automática. |

# 3. Decisiones arquitectónicas obligatorias

| Decisión | Regla para el ERS / desarrollo | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Monorepo | Usar pnpm workspaces + Turborepo con apps y packages separados. | Permite compartir contratos y coordinar builds sin acoplar despliegues. |
| Contratos compartidos | @aurelia/contracts es la única fuente de verdad para enums, interfaces, DTOs request/response y constraints compartidos. | Evita divergencias entre API, web y móviles. |
| Entidades TypeORM solo backend | Nunca compartir entidades TypeORM con frontend/mobile. El frontend consume responses y types de contracts. | Separa persistencia de frontera HTTP. |
| DTO implements contrato | Los DTOs NestJS deben implementar las interfaces de request definidas en contracts. | El compilador detecta desalineación entre API y consumidores. |
| PostgreSQL + migraciones | El esquema evoluciona con migraciones TypeORM revisadas. No usar synchronize como diseño real. | Trazabilidad, reproducibilidad y control de cambios. |
| Transversalidad por tablas comunes | Usuarios, áreas, empresas, evidencias, comentarios, auditoría, workflows y notificaciones son transversales. | Evita duplicación entre módulos. |
| Polimorfismo controlado | Evidencias, comentarios, auditoría, workflows y notificaciones usan entity_type + entity_id validado por service. | Permite reutilización sin inflar la base con FKs cruzadas para cada módulo. |
| Server state vs UI state | TanStack Query para datos API; Zustand para estado de UI/cliente. | Evita duplicación de datos del servidor y mantiene UI predecible. |
| Diseño responsive | Figma Make no debe generar layouts absolutos/pixel-perfect. Debe integrar con grid/flex y UI kit. | Evita vistas frágiles y difíciles de mantener. |

# 4. Mapa de aplicaciones y paquetes del monorepo

Figura 1. Arquitectura lógica del monorepo y flujo de dependencias permitido.

| Ruta | Responsabilidad | Reglas clave |
| --- | --- | --- |
| apps/api | API central NestJS con módulos por dominio, DTOs, services, TypeORM, migraciones y seeds. | Puede importar @aurelia/contracts. No expone entidades TypeORM como response. |
| apps/web | Web central por roles para operación, supervisión, aprobación, administración y dashboards. | React/Vite, Tailwind, shadcn/ui, services + hooks, roles desde contracts. |
| apps/mobile-inspecciones | App de terreno para levantar inspecciones, hallazgos, fotos, GPS y sincronización. | Expo, RN flex, offline básico, contratos compartidos. |
| apps/mobile-incidentes | App de terreno para registrar incidentes, foto, GPS, descripción y preclasificación. | Expo, captura rápida, sincronización y validación posterior. |
| packages/contracts | Enums, interfaces, types, DTOs request/response y schemas agnósticos. | No depende de NestJS, TypeORM, React, Expo ni class-validator. |
| docs | Fuente de contexto para IA, ERS, arquitectura, flujos, base de datos y guías por equipo. | Cada prompt debe indicar qué documentos leer antes de modificar código. |

# 5. Alcance modular del sistema

| Módulo | Entidades principales | Alcance funcional | Consumidores |
| --- | --- | --- | --- |
| Core organizacional | business_units, gerencias, areas, sectors, locations, companies | Catálogos, filtros, jerarquía de área/empresa | Todas las fases |
| Usuarios, roles y permisos | users, roles, permissions, user_roles, role_permissions, user_area_assignments | Identidad, perfiles, permisos por módulo/acción | Transversal |
| Archivos y evidencias | files, evidences, evidence_links, entity_reference_types | Adjuntos, fotos, documentos, GPS, validación | Inspecciones, incidentes, SPR, controles, emisiones |
| Comentarios y auditoría | comments, audit_logs | Observaciones y trazabilidad de cambios | Todos los módulos críticos |
| Workflows y notificaciones | workflow_definitions/instances/steps, notifications, recipients | Aprobación, devolución, cierre, alertas y recordatorios | Inspecciones, incidentes, SPR, controles |
| Inspecciones | templates, sections, items, inspections, answers, findings, followups, exports | Checklist/hallazgos, seguimientos, cierre, PDF, dashboard | Web + mobile-inspecciones |
| Incidentes | incident_types, level_rules, incidents, flash_report, investigations, action_plans | Flash Report, SLA, ICAM/5 Por Qué, cierre y difusión | Web + mobile-incidentes |
| MUE y controles críticos | mues, critical_controls, verification_items, assessments, answers | Autoevaluación y evidencias por MUE/área/responsable | Web + reportabilidad |
| SPR | measure_groups, units, parameters, assignments, monthly_records, consolidation_rules | 51 parámetros, SOX, validación y consolidación mensual | Web + reportes |
| Emisiones / impuesto verde | emission_sources, activity_levels, factors, calculations, thresholds | Fuentes fijas, emisiones, SISAT/RUEA/Impuesto Verde | Web + reportes |
| IA asistiva | ai_suggestions, classification_results, visual_validation_results, feedback | Sugerencias, validación visual, alertas, predicción | Futuro / experimental controlado |

# 6. EDT del proyecto y entregables esperados

La siguiente EDT organiza el trabajo para completar el ERS y orientar la implementación asistida por IA. Puede usarse como índice maestro de historias, documentos y PRs.

| EDT | Paquete | Alcance | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Gobierno del ERS | Definir objetivo, alcance, glosario, stakeholders, fuentes, decisiones abiertas y control de versiones. | ERS base, glosario, matriz de fuentes, decision log. |
| 2.0 | Arquitectura de solución | Documentar monorepo, contratos, API, apps, persistencia, storage, workflows, IA futura y despliegues independientes. | Sección arquitectura, diagramas C4 simplificados, reglas de dependencia. |
| 3.0 | Modelo de datos | Consolidar ERD conceptual y segmentado por dominio; alinear DDL, TypeORM y contratos. | ERDs, diccionario de datos, estrategia de migraciones, seeds. |
| 4.0 | Core transversal | Organización, usuarios, roles, permisos, áreas, empresas, evidencias, archivos, comentarios, auditoría. | Requerimientos funcionales y no funcionales transversales. |
| 5.0 | Workflows y estados | Definir estados por dominio, aprobaciones, devoluciones, cierres, SLA, historial y notificaciones. | Matriz de estados/transiciones y reglas de notificación. |
| 6.0 | Módulos operativos | Inspecciones, incidentes, controles críticos/MUE, SPR, emisiones. | RF por módulo, reglas, validaciones, endpoints y criterios de aceptación. |
| 7.0 | Aplicaciones cliente | Web por roles, mobile inspecciones, mobile incidentes, integración de diseños Figma Make. | Rutas, pantallas, componentes, estados UI, services/hooks, offline. |
| 8.0 | Reportabilidad | Dashboards, filtros, KPIs, exportaciones PDF, vistas SQL y reportes semanales/mensuales. | Matriz de KPIs, endpoints de summary, vistas/materialized views futuras. |
| 9.0 | Calidad y validación | Comandos, lint, build, tests, migraciones, seeds, PR checks, DoD por tipo de cambio. | Checklist de validación y pipeline esperado. |
| 10.0 | Playbook IA | Estandarizar prompts, documentos obligatorios por solicitud, guardrails, QA de agentes y revisión humana. | Plantillas de prompts y matriz de lectura de .md. |

# 7. ERD segmentados para comprensión del dominio

Los siguientes ERD segmentados deben incorporarse al ERS como soporte visual. No buscan reemplazar el DDL, sino ayudar al equipo a entender relaciones, dependencias transversales y límites de cada módulo.

## 7.1 Core organizacional, usuarios y permisos

Base para todos los filtros, permisos, responsables, empresas colaboradoras y segmentación por gerencia/área.

Figura - ERD segmentado: Core organizacional, usuarios y permisos.

## 7.2 Capa transversal de evidencias, auditoría, workflow y notificaciones

Permite reutilizar adjuntos, comentarios, transiciones y alertas sin duplicar tablas por módulo.

Figura - ERD segmentado: Capa transversal de evidencias, auditoría, workflow y notificaciones.

## 7.3 Inspecciones ambientales

Modela checklist/hallazgo, seguimientos S1/S2/S3, evidencias, cierre y exportación PDF.

Figura - ERD segmentado: Inspecciones ambientales.

## 7.4 Incidentes ambientales

Modela Flash Report, clasificación nivel 0-5, SLA, acciones, ICAM/5 Por Qué y cierre.

Figura - ERD segmentado: Incidentes ambientales.

## 7.5 MUE y controles críticos

Vincula MUE1-MUE6 con áreas, controles, ítems verificables, autoevaluaciones y evidencias.

Figura - ERD segmentado: MUE y controles críticos.

## 7.6 SPR

Soporta parámetros mensuales, áreas responsables, evidencias SOX, workflow de aprobación y consolidación.

Figura - ERD segmentado: SPR.

## 7.7 Impuesto verde / emisiones

Soporta fuentes fijas, actividad mensual, factores, cálculos y umbrales normativos.

Figura - ERD segmentado: Impuesto verde / emisiones.

## 7.8 Referencia visual de trabajo con Mermaid

La imagen adjunta por el equipo muestra la intención de trabajar con ERD segmentados en Mermaid para analizar módulos específicos, en este caso SPR. La recomendación es mantener esa práctica como material vivo dentro de /docs/database y anexar los diagramas relevantes al ERS.

Figura - Referencia visual adjunta: ERD de SPR en Mermaid Live Editor.

# 8. Playbook de trabajo asistido por IA

Toda iteración con IA debe ser tratada como un cambio técnico controlado: contexto, alcance, archivos permitidos, restricciones, validaciones y salida esperada. El objetivo es que la IA trabaje sobre la arquitectura, no contra ella.

| Principio | Aplicación práctica |
| --- | --- |
| Contexto obligatorio | Cada prompt debe indicar app, módulo, tipo de cambio, documentos a leer y archivos involucrados. |
| Cambios pequeños | Pedir un módulo, endpoint, pantalla o flujo por solicitud. Evitar prompts masivos que toquen todo el repo. |
| Contratos primero | Si falta un tipo de frontera HTTP, primero proponer cambio en @aurelia/contracts y luego ajustar consumidores. |
| No duplicar tipos | La IA no debe crear enums/interfaces locales si ya existen o pertenecen a contracts. |
| No romper UI kit | Figma Make debe integrar diseños con componentes existentes, tokens, grid/flex y estados loading/empty/error/success. |
| No inventar migraciones | Para BD, partir del DDL/ERD validado y generar migraciones revisables. |
| Validar siempre | Todo prompt debe pedir comandos de verificación y resumen de resultados. |
| Revisión humana | La IA puede sugerir, generar y refactorizar, pero PRs y reglas de negocio críticas requieren revisión humana. |

| Rol de IA | Uso recomendado | No debe hacer |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto/CTO | Revisar consistencia, decidir límites de módulo, detectar acoplamientos y deuda. | Escribir cambios grandes sin plan ni confirmación. |
| Backend agent | Crear DTOs, services, endpoints, entities, migraciones y tests alineados al DDL. | Exponer entidades TypeORM ni saltarse migrations. |
| Frontend agent | Integrar vistas, hooks, services, estados UI, permisos y componentes del UI kit. | Hacer fetch directo, duplicar server state en Zustand o usar layouts absolutos. |
| Figma Make | Convertir diseño en pantallas/componentes integrados al repo, respetando brief y tokens. | Crear una app paralela o componentes visuales no reutilizables. |
| QA agent | Ejecutar checklist, revisar PR, detectar regresiones, proponer tests y validar comandos. | Aprobar sin evidencia de build/lint/test. |

# 9. Matriz de documentos .md que debe leer cada solicitud

El prompt debe incluir explícitamente los documentos que la IA debe leer antes de modificar código. Esta matriz evita que cada agente trabaje con supuestos distintos.

| Tipo de solicitud | Documentos obligatorios | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Solicitud general de contexto | docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DEVELOPMENT_WORKFLOW.md | Entender producto, stack, límites y flujo de trabajo. |
| Cambio en contracts | docs/CONTRACTS_GUIDELINES.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/API_GUIDELINES.md | Agregar/ajustar enums, interfaces y DTOs sin acoplar frameworks. |
| Backend API | docs/API_GUIDELINES.md, docs/CONTRACTS_GUIDELINES.md, docs/database/04-ddl-postgres-draft.sql, docs/database/05-typeorm-entities-plan.md | Mantener DTOs, services, mappers, entities y migraciones alineados. |
| Base de datos / entidades | docs/database/01-db-requirements.md, 02-domain-model.md, 03-erd-conceptual.md, 04-ddl-postgres-draft.sql, 05-typeorm-entities-plan.md, 06-implementation-roadmap.md | Respetar modelo, relaciones, enums, seeds y orden de migración. |
| Figma Make / web | docs/FIGMA_MAKE_BRIEF.md, docs/FRONTEND_GUIDELINES.md, docs/UI_UX_GUIDELINES.md, docs/STATE_MANAGEMENT.md, docs/CONTRACTS_GUIDELINES.md | Integrar diseño responsive, UI kit, services, hooks y roles. |
| Mobile inspecciones/incidentes | docs/FIGMA_MAKE_BRIEF.md, docs/MOBILE_OFFLINE_STRATEGY.md, docs/CONTRACTS_GUIDELINES.md, docs/PROJECT_CONTEXT.md | Mantener Expo/RN, offline, GPS, evidencia y sync. |
| Reportabilidad/dashboard | docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/database/05-typeorm-entities-plan.md, docs/UI_UX_GUIDELINES.md, Guía Maestra de Dashboard correspondiente | Alinear KPIs, filtros, SQL/views y visualizaciones. |
| QA / PR review | docs/DEVELOPMENT_WORKFLOW.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/CONTRACTS_GUIDELINES.md, docs/API_GUIDELINES.md o FRONTEND_GUIDELINES.md según aplique | Validar comandos, restricciones y ausencia de acoplamientos. |

# 10. Plantillas de prompts por tipo de tarea

Cada plantilla debe adaptarse al módulo concreto. La IA debe devolver primero un plan cuando el cambio sea estructural o toque contratos, entidades o migraciones.

## 10.1 Prompt base para Figma Make / integración de vista web

Contexto: estás trabajando en el repo Aurelia. Antes de generar código, lee: - docs/FIGMA_MAKE_BRIEF.md - docs/FRONTEND_GUIDELINES.md - docs/UI_UX_GUIDELINES.md - docs/STATE_MANAGEMENT.md - docs/CONTRACTS_GUIDELINES.md App objetivo: apps/web Módulo: <dashboard ¦ inspections ¦ incidents ¦ critical-controls ¦ reports ¦ admin ¦ spr ¦ emissions> Tipo de tarea: integrar diseño Figma en una pantalla existente / nueva pantalla / componente reutilizable. Reglas obligatorias: - No usar posiciones absolutas ni anchos fijos para layout principal. - Usar Tailwind grid/flex, tokens theme.css y shadcn/ui existente. - No redefinir enums/interfaces; importar desde @aurelia/contracts. - No hacer fetch directo desde componentes; crear service + hook TanStack Query. - Zustand solo para estado UI, no para datos del servidor. - Implementar loading, empty, error y success. - Mantener rutas y permisos por Role. Entrega esperada: 1. Plan breve de archivos a tocar. 2. Código integrado. 3. Lista de contratos usados o contratos faltantes propuestos. 4. Comandos ejecutados y resultado. 5. Riesgos o pendientes.

## 10.2 Prompt base para backend API / TypeORM

Actúa como backend engineer NestJS + TypeORM en el repo Aurelia. Lee antes de modificar: - docs/API_GUIDELINES.md - docs/CONTRACTS_GUIDELINES.md - docs/database/04-ddl-postgres-draft.sql - docs/database/05-typeorm-entities-plan.md - docs/database/06-implementation-roadmap.md Objetivo: implementar <endpoint ¦ entidad ¦ service ¦ migración ¦ seed> para el módulo <módulo>. Alcance permitido: <listar carpetas y archivos permitidos>. Reglas: - No compartir entidades TypeORM con frontend/mobile. - DTOs NestJS deben implementar request interfaces desde @aurelia/contracts. - Los controllers devuelven response types/mappers, no entidades. - Si falta contrato, proponer cambio en packages/contracts antes de inventar tipos locales. - No usar synchronize como mecanismo de diseño. - Si hay migración, crearla revisable y explicar impacto. - No implementar lógica de otros módulos no solicitados. Entrega: 1. Plan y archivos a tocar. 2. Cambios realizados. 3. Migración/seed si aplica. 4. Comandos ejecutados: build, lint, test, migration:run si aplica. 5. Pendientes y riesgos.

## 10.3 Prompt base para cambios en @aurelia/contracts

Actúa como arquitecto de contratos TypeScript para @aurelia/contracts. Lee: - docs/CONTRACTS_GUIDELINES.md - docs/ARCHITECTURE.md - docs/API_GUIDELINES.md Objetivo: agregar/ajustar contrato para <módulo>. Necesidad funcional: <describir pantalla, endpoint o flujo que requiere el contrato>. Reglas: - Contracts debe seguir siendo agnóstico: sin NestJS, TypeORM, React, Expo, class-validator ni class-transformer. - Enums en enums/*.enum.ts con valores UPPER_SNAKE. - Requests en dtos/<dominio>/create-x.request.ts o update-x.request.ts. - Responses deben representar frontera HTTP, no entidad de persistencia. - Exportar desde barrels correspondientes e index raíz. - Indicar consumidores que deben ajustarse: API DTOs, services web/mobile, hooks, tests. Entrega: 1. Contratos propuestos. 2. Archivos a modificar. 3. Impacto en consumidores. 4. Comandos: pnpm build:contracts, pnpm build, pnpm lint.

## 10.4 Prompt base para QA / revisión de PR

Actúa como revisor técnico del PR en Aurelia. Lee los documentos que apliquen según el cambio: - docs/ARCHITECTURE.md - docs/CONTRACTS_GUIDELINES.md - docs/DEVELOPMENT_WORKFLOW.md - docs/API_GUIDELINES.md o docs/FRONTEND_GUIDELINES.md Objetivo: revisar el cambio <describir PR o branch>. Revisa: - No hay imports cruzados indebidos entre apps. - Web/mobile no importan TypeORM/NestJS/class-validator. - No se redefinen tipos que pertenecen a @aurelia/contracts. - DTOs implementan contratos si son request de API. - No se devuelven entidades TypeORM directamente. - Layout web usa grid/flex y UI kit existente. - Server state usa TanStack Query; UI state usa Zustand. - Migraciones/seeds son idempotentes donde corresponda. - Comandos de validación corren sin errores. Entrega: 1. Veredicto: aprobar / aprobar con observaciones / solicitar cambios. 2. Hallazgos por severidad. 3. Archivos involucrados. 4. Comandos verificados. 5. Recomendaciones concretas.

# 11. Secuencias de validación y comandos

Las secuencias exactas pueden variar según scripts disponibles, pero el ERS debe exigir que todo cambio técnico declare qué validaciones ejecutó. El segundo seed solo debe ejecutarse si el seed es idempotente o se quiere comprobar idempotencia explícitamente.

# Secuencia general antes de comenzar una tarea git pull origin main pnpm install pnpm build:contracts # Validación global al finalizar cambios transversales pnpm build --force pnpm lint --force pnpm test

# Secuencia backend con migraciones/seeds git pull origin main pnpm build:contracts pnpm --filter api build pnpm --filter api lint cd apps/api pnpm migration:run pnpm seed pnpm test # Opcional para validar idempotencia del seed, si el script fue diseñado para ello: pnpm seed

# Secuencia web / Figma Make git pull origin main pnpm build:contracts pnpm --filter web lint pnpm --filter web build pnpm --filter web test # Validación manual adicional: # - revisar responsive en breakpoints clave # - revisar estados loading/empty/error/success # - revisar permisos por Role

# Secuencia mobile git pull origin main pnpm build:contracts pnpm --filter mobile-inspecciones lint pnpm --filter mobile-inspecciones build pnpm --filter mobile-incidentes lint pnpm --filter mobile-incidentes build # Validación manual adicional: # - captura de foto/GPS # - modo sin conexión # - sincronización posterior

# 12. Definition of Done por tipo de cambio

| Tipo de cambio | Criterios mínimos de terminado |
| --- | --- |
| Contrato compartido | Build de contracts OK; exports actualizados; consumidores identificados; no dependencia framework; API/web/mobile ajustados si aplica. |
| Endpoint API | DTO implementa contrato; validation pipe cubre entrada; service contiene lógica; mapper transforma entity a response; tests o casos mínimos; lint/build OK. |
| Entidad/migración | DDL revisado; migración versionada; entidad alineada; índices y constraints; migration:run OK; seed si aplica; no synchronize. |
| Vista web | Responsive; UI kit; servicios/hooks; estados UI; roles; sin fetch directo; sin duplicar server state; build/lint OK. |
| Vista mobile | RN flex; targets táctiles; conectividad pobre; captura de evidencia/GPS si aplica; sync definida; build/lint OK. |
| Dashboard/reporte | Filtros definidos; KPIs claros; queries eficientes; exportación si aplica; no cargar árboles completos; validación con datos de prueba. |
| Prompt IA | Incluye docs obligatorios, alcance, archivos permitidos, restricciones, comandos y formato de entrega. |

# 13. Riesgos, decisiones abiertas y recomendaciones

| Tema | Riesgo si no se define | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Diseñar usuarios/roles sin saber si habrá SSO, Azure AD/Entra ID, JWT propio o mixto. | Definir estrategia mínima para MVP y adaptadores futuros. |
| Roles por área/empresa | Permisos globales insuficientes para contratistas o áreas críticas como Mina. | Modelar roles con scope opcional por business_unit, area y company. |
| Offline mobile | Prometer operación en terreno sin estrategia de cola, conflictos y sincronización. | Definir si MVP será offline-first completo o tolerante a cortes. |
| PDF | Generar PDFs sin saber si deben quedar almacenados como evidencia final. | Definir si PDF es on-demand o archivo persistido en Blob Storage. |
| Figma Make | Integrar vistas pixel-perfect no mantenibles. | Forzar brief, grid/flex, shadcn/ui, tokens y revisión responsive. |
| IA | Confundir sugerencias con decisiones automáticas. | IA asistiva, con confirmación humana y feedback persistido. |
| SPR/Emisiones | Mezclar reglas regulatorias complejas con MVP operativo sin validación. | Separar módulos y validar reglas con negocio antes de cerrar migraciones finales. |
| Seeds | Duplicación de catálogos al correr seeds varias veces. | Seeds idempotentes con upsert/on conflict o scripts separados para demo. |

# 14. Anexos

## 14.1 Fuentes internas consideradas

| Fuente | Uso dentro del EDT / ERS |
| --- | --- |
| Repo: README.md | Estructura monorepo, stack, comandos, endpoints de ejemplo y contratos compartidos. |
| Repo: PROJECT_CONTEXT.md | Dominio funcional, roles, módulos y límites iniciales. |
| Repo: ARCHITECTURE.md | Stack, flujo de datos, dual build de contracts y reglas duras de dependencia. |
| Repo: CONTRACTS_GUIDELINES.md | Patrón @aurelia/contracts, DTO implements, qué vive/no vive en contracts. |
| Repo: API_GUIDELINES.md | Estructura backend, DTOs, mappers, migraciones y calidad. |
| Repo: FRONTEND_GUIDELINES.md | Estructura web, estado, services, roles y rutas. |
| Repo: FIGMA_MAKE_BRIEF.md | Reglas para integración de diseños, UI kit, responsive, contratos y checklist. |
| Repo: docs/database/01-06 | Requerimientos de BD, modelo de dominio, DDL draft, plan TypeORM y roadmap. |
| Guía Maestra de referencias para la creación de la base de datos | Incidentes, SPR, impuesto verde, inspecciones, entidades y reglas de negocio. |
| CCM / Autoevaluación / Self Assessment | MUE, controles críticos, evidencias esperadas y áreas responsables. |
| Imágenes de diseño | Pantallas de incidentes, inspecciones, dashboards, PDF, usuarios, notificaciones y flujos. |

## 14.2 Mermaid snippets base para ERD segmentados

Estos snippets pueden copiarse a Mermaid Live Editor y completarse contra el DDL real conforme avancen las migraciones.

### Core organizacional

erDiagram BUSINESS_UNITS ¦¦--o{ GERENCIAS : contiene GERENCIAS ¦¦--o{ AREAS : contiene AREAS ¦¦--o{ SECTORS : contiene SECTORS ¦¦--o{ LOCATIONS : contiene COMPANIES ¦¦--o{ USERS : emplea USERS ¦¦--o{ USER_ROLES : asigna ROLES ¦¦--o{ USER_ROLES : posee ROLES ¦¦--o{ ROLE_PERMISSIONS : habilita PERMISSIONS ¦¦--o{ ROLE_PERMISSIONS : concede USERS ¦¦--o{ USER_AREA_ASSIGNMENTS : cubre AREAS ¦¦--o{ USER_AREA_ASSIGNMENTS : asignada

### Transversal

erDiagram FILES ¦¦--o{ EVIDENCES : respalda EVIDENCES ¦¦--o{ EVIDENCE_LINKS : enlaza ENTITY_REFERENCE_TYPES ¦¦--o{ EVIDENCE_LINKS : valida_tipo ENTITY_REFERENCE_TYPES ¦¦--o{ COMMENTS : valida_tipo ENTITY_REFERENCE_TYPES ¦¦--o{ AUDIT_LOGS : valida_tipo ENTITY_REFERENCE_TYPES ¦¦--o{ WORKFLOW_INSTANCES : valida_tipo NOTIFICATIONS ¦¦--o{ NOTIFICATION_RECIPIENTS : destinatarios

### Inspecciones

erDiagram INSPECTION_CHECKLIST_TEMPLATES ¦¦--o{ INSPECTION_CHECKLIST_SECTIONS : agrupa INSPECTION_CHECKLIST_SECTIONS ¦¦--o{ INSPECTION_CHECKLIST_ITEMS : contiene INSPECTIONS ¦¦--o{ INSPECTION_CHECKLIST_ANSWERS : responde INSPECTION_CHECKLIST_ITEMS ¦¦--o{ INSPECTION_CHECKLIST_ANSWERS : verifica INSPECTIONS ¦¦--o{ INSPECTION_FINDINGS : genera INSPECTION_FINDINGS ¦¦--o{ INSPECTION_FOLLOWUPS : seguimiento INSPECTIONS ¦¦--o{ INSPECTION_STATUS_HISTORY : historial INSPECTIONS ¦¦--o{ INSPECTION_EXPORTS : exporta

### Incidentes

erDiagram INCIDENT_TYPES ¦¦--o{ INCIDENTS : clasifica INCIDENT_LEVEL_RULES ¦¦--o{ INCIDENTS : determina_sla INCIDENTS ¦¦--o{ INCIDENT_INVOLVED_PEOPLE : involucra INCIDENTS ¦¦--o{ INCIDENT_IMMEDIATE_ACTIONS : mitiga INCIDENTS ¦¦--¦¦ INCIDENT_FLASH_REPORTS : genera INCIDENTS ¦¦--o{ INCIDENT_INVESTIGATIONS : investiga INCIDENT_INVESTIGATIONS ¦¦--o{ INCIDENT_TIMELINE_EVENTS : reconstruye INCIDENT_INVESTIGATIONS ¦¦--o{ INCIDENT_FIVE_WHY_ITEMS : analiza INCIDENTS ¦¦--o{ INCIDENT_ACTION_PLANS : corrige

### SPR

erDiagram SPR_MEASURE_GROUPS ¦¦--o{ SPR_PARAMETERS : agrupa MEASUREMENT_UNITS ¦¦--o{ SPR_PARAMETERS : unidad SPR_PARAMETERS ¦¦--o{ SPR_PARAMETER_AREA_ASSIGNMENTS : asigna AREAS ¦¦--o{ SPR_PARAMETER_AREA_ASSIGNMENTS : reporta SPR_PARAMETERS ¦¦--o{ SPR_MONTHLY_RECORDS : registra_valor SPR_MONTHLY_RECORDS ¦¦--o{ EVIDENCE_LINKS : respalda SPR_MONTHLY_RECORDS ¦¦--o{ AUDIT_LOGS : traza SPR_PARAMETERS ¦¦--o{ SPR_CONSOLIDATION_RULES : calcula

## 14.3 Checklist operativo para cada solicitud a IA

¿La solicitud declara app, módulo y tipo de cambio?

¿Incluye los .md obligatorios según la matriz?

¿Define archivos permitidos y archivos que no deben tocarse?

¿Indica si puede modificar @aurelia/contracts?

¿Exige plan antes de escribir cuando toca arquitectura, entidades, contratos o migraciones?

¿Incluye restricciones: no TypeORM en frontend/mobile, no fetch directo, no layouts absolutos, no duplicar enums?

¿Pide comandos de validación y resultado?

¿Pide resumen de riesgos y pendientes?

¿Incluye Definition of Done aplicable?